## Slide 1
Управление на Софтуерни Проекти
доц. д-р Светослав Енков
Лекция 7. Приключване на проекта
Приключване на проекта.
Успешно и неуспешно приключване.
Метрики за оценка на резултатите от проекта.
Дисциплина за специалност Софтуерно Инженерство (редовно обучение) на ФМИ ПУ

## Slide 2: За връзка с лектора
доц. д-р Светослав Енков
катедра Компютърна Информатика, ФМИ, ПУ, каб. 437
http://www.enkov.com/spm
За кореспонденция, използвайте:
 svetoslav.enkov@gmail.com enkov@uni-plovdiv.bg
Svetoslav Enkov 0887 429 709 shark67
консултации в кабинета само след уговорка (предпочитан начин – online консултиране)

## Slide 3: Приключване на проекта
Приключването на проекта е последната, пета фаза от управлението на един проект, тя представя проекта в неговото завършено състояние и включва процеси за одобряване и приемане на резултатите от проекта.
За приключване на всяка фаза и на проекта като цяло се изпълняват следните дейности:
  Приключване на проекта - документиране на резултатите в края на всяка фаза и в края на проекта, за да се осигури формалното приемане на продукта на проекта от възложителя, а също и за извличане и съхраняване на важната информация от проекта в архив и база знания за бъдещи проекти;
  Приключване на договори - верифициране на продукта на проекта и уреждане на взаимоотношенията по сключените договори.

## Slide 4: Приключване на проекта (2)
Процесите са свързани чрез резултатите, които създават.
Резултатът на изхода на един процес е предпоставка или ресурс на входа на друг процес.
Връзките между централните групи процеси са итеративни.
“Планирането” предоставя на “Изпълнението” документиран и одобрен план на проекта още в самото начало, а след това, в хода на проекта, документирани актуализирани версии на този план.
За управление на проекта се използват стандартизирани процедури и документи, и разнообразни методи и средства, включително специализирани софтуерни приложения за управление на проекти.

## Slide 5: Приключване на проекта (3)
Приключването на проекта, настъпва когато всички дефинирани изисквания за софтуерната система са
изпълнени, няма останали непоправени дефекти (всички открити дефекти са поправени) и клиентът е приел проекта.
Прави се заключителен доклад - заключителният доклад документира цялата информация, която е полезна за ръководителя на проекта, членовете на екипа и заинтересованите участници. Добре е той да включва следните раздели и въпроси:
  сегашен статус на проекта – какви са били първоначалните цели и какво е постигнато?
  бъдещ статус – каква ще е съдбата на проекта, когато бъде завършен? Ще стане ли част от текущия процес или не?
  има ли задачи, които трябва да се извършат след края на проекта – какво е състоянието на нещата, при които продължава да се работи по тях – по-висок риск или такива, които се извършват от външни лица.
  оценка на риска – има ли ситуации, които биха могли да доведат до финансови загуби, провал на проекта или други проблеми?

## Slide 6: Приключване на проекта (4)
Приключването на проекта е комбинация от следните три неща:
  Увереност, че цялата работа е приключила;
  Увереност, че всички договорени процеси на управление на проекти са изпълнени;
  Официално признаване на завършването на проекта - всички са съгласни, че той е завършен.
Всъщност, много често процесите по приключване се изпълняват и при завършването на всяка ключова стъпка от проекта.
https://www.pmi.org/learning/library/importance-of-closing-process-group-9949

## Slide 7: Фази и етапи на проекта
Основен принцип е разделянето на проекта на фази и етапи, за да се осигури по-добър контрол върху работата.
Всяка фаза завършва с доставянето на определен резултат, който подлежи на преглед и одобряване.
Краят на всяка фаза бележи важна контролна точка по отношение на потвърждаване на бизнес потребностите на клиента, за удовлетворяване на които е предприет конкретният проект. Фазите на проекта описват неговият жизнен цикъл от инициирането до неговото приключване.
  Всяка група процеси за управление на проекта се състои от един или повече управленски процеси.

## Slide 8: Група процеси за завършване на проекта
Групата от процеси за приключване на проекта се състои от всички крайни процеси, необходими за приключване на проекта, както и за предоставяне на крайните продукти, включително доклади до заинтересованите страни. След като приключи, този конкретен процес проверява завършените процеси, както и официално установява завършването на проекта или фаза на проекта.
Тази група процеси също така установява и преждевременното приключване на проектите. Тези проекти включват прекъснати и отменени проекти, както и тези, които са в критична ситуация. По време на процеса на приключване на проекта, ръководителите на проекти трябва да получат одобрение от спонсора или клиента, за да могат официално да приключат проекта. Освен това всички съответни документи трябва да бъдат архивирани като исторически данни и всички дейности по възлагане на обществени поръчки и планирани/предстоящи разходи трябва да бъдат прекратени.

## Slide 9: Група процеси за завършване на проекта (2)
Процесът на приключване е група от процеси, която се отнася до онези процеси, които са проведени за официално прекратяване и приключване на всички задачи, дейности и съставни части на определен проект или фаза на проекта.
Последната стъпка от процеса на закриване обикновено включва прехвърляне, приемане и одобрение на окончателните резултати на възлагащата страна или, в случай че дейността не е приключила, иницииране и завършване на процеса на анулиране. От съществено значение е напълно да завършите процеса на затваряне при приключване на проекта и има много причини за това.
Първо, това удостоверява, че от финансова гледна точка даден проект се счита за приключен и че няма да могат да се начисляват допълнителни разходи по този проект.
Второ, на възложителя става ясно, че проектът е приключил, което му позволява да се пренасочат служители и изпълнители, които преди това са били назначени на този проект, в друга задача или дейност.

## Slide 10: Успешно и неуспешно приключване на проекта
Факти от цитираната статия За неуспешните проекти или защо лошите примери са най-добрите примери?
Статистика за ИТ проекти:
  Успешни са 16% от проектите: Приключили на време, според бюджета, със всички елементи и функционалности заложени в началото.
  Предизвикателни са 53% от проектите: Приключени и работещи, но с надвишен бюджет, отнели повече време от заложеното и предлагащи по-малко елементи и функционалности отколкото са заложени в началото.
  Провалени са 31% от проектите! Прекъснати по време на внедряването!

## Slide 11: Успешно и неуспешно приключване на проекта (2)
Защо се провалят проектите?
  Започват отново – 95% от всички проекти имат едно или повече рестартирания;
  Надхвърлени разходи – средно с около 190%;
  Надхвърлено време – средно с около 220%;
  При 75% от горните два случая е или надхвърлен бюджет или време, а при 30% от провалените проекти са и двата фактора – надхвърлени бюджет и време;
  Проблеми с функционалността – средно 60% е доставена от очакваната функционалност.

## Slide 12: Успешно и неуспешно приключване на проекта (3)
10 причини за неуспешен проект:
• Неправилно обучени и/или неопитни мениджъри на проекти;
• Липса на описани и управлявани очаквания;
• Слабо ръководство на някои или всички нива;
• Липса на добре описани, документирани и следени изисквания;
• Слабо планиране и лошо планирани процеси;
• Лоша оценка на усилията;
• Културни и етнически противоречия;
• Разминаване между екипа по проекта и бизнеса или други организации, които са обслужвани;
• Неадекватни или лошо използвани методи;
• Лоша комуникация, включително следене на прогреса и отчетност.

## Slide 13: Успешно и неуспешно приключване на проекта (4)
11 ключови фактора за успешен проект
    Въвличане на персонала и потребителите;
    Подкрепа от мениджмънта;
    Добре описани изисквания;
    Правилно планиране;
    Реалистични очаквания;
    По-малки стъпки в проекта;
    Компетентен персонал;
    Приемственост;
    Ясна визия и цели;
    Трудолюбив и съсредоточен екип;
    Доказана методология и документация.

## Slide 14: Успешно и неуспешно приключване на проекта (5)
Да овладеем трите убиеца на проекти:
• Управление на очакванията
  – Определяне на очакванията (разминаванията);
  – Намаляване на разминаванията.
• Управление на Риска
  – Определяне на рисковете;
  – Определяне на мерките, с които да се избегнат;
  – Планиране на бедствия и непредвидими обстоятелства.
• Управление на промените (цели, време, ресурси, планове)
  – Разпознаване на промените;
  – Определяне на влиянието към проекта - стойност & време.

## Slide 15: Метрики за оценка на резултатите от проекта
Преди да се пристъпи към оценяване е необходимо да се изберат метрики за оценка и да се определи на какви качествени и количествени критерии отговарят тези метрики. Като пример за метрика по индикатор наличност на ресурси, може да се изберат стойностите:
  1 - наличност на всички необходими ресурси;
  0,5 - налични са 50% от ресурсите, а останалите могат да се наемат или закупят;
  0 - не са налични необходимите ресурси и те не могат да бъдат закупени или наети.
За окончателното получаване на оценка на ефективността на проекта е необходимо да се провери дали всички тези оценки са равностойни, т.е. крайната оценка е равна на сумата от получените оценки или тези оценки са с различни тегла, т.е. различна важност и крайната оценка е резултат от произведението на получените стойности и техните тегла. Оценката за ефективност на проекта може да се промени и затова е необходимо измерването да се извършва при всяка промяна на бизнес целите на организацията, при промени в обхвата на проекта, както и при край на проектна фаза или етап.
https://www.tbmagazine.net/statia/izmervane-efektivnostta-na-proektite-i-na-tyahnoto-upravlenie.html

## Slide 16: Литература (обща към всички лекции)
Project Management Institute, A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide)–Sixth Edition, 2017.
Adolfo Villafiorita, Introduction to Software Project Management, Auerbach Publications, 2014.
Anna P. Murray, The Complete Software Project Manager, 1st Edition, Wiley, 2016.
Robert K. Wysocki, Effective Project Management: Traditional, Agile, Extreme, 7th Edition, Wiley, 2013.
Bob Hughes, Mike Cotterell, Software Project Management, 5th edition, McGraw-Hill Education, 2009.
Per Kroll, Philippe Kruchten, Grady Booch, The Rational Unified Process Made Easy, Addison-Wesley, 2003.
Walker Royce, Software Project Management: A Unified Framework, Addison-Wesley, 1998.
Ръководство за MS Project 2013 - https://www.tutorialspoint.com/ms_project/index.htm