## Slide 1
Управление на Софтуерни Проекти
доц. д-р Светослав Енков
Лекция 12. Управление на хората и на комуникацията
Управление на хората.
Изисквания към хората – умения и лични качества.
Стилове на управление.
Организационни структури на проектите.
Управление на комуникацията.
Дисциплина за специалност Софтуерно Инженерство (редовно обучение) на ФМИ ПУ

## Slide 2: За връзка с лектора
доц. д-р Светослав Енков
катедра Компютърна Информатика, ФМИ, ПУ, каб. 437
http://www.enkov.com/spm
За кореспонденция, използвайте:
 svetoslav.enkov@gmail.com enkov@uni-plovdiv.bg
Svetoslav Enkov 0887 429 709 shark67
консултации в кабинета само след уговорка (предпочитан начин – online консултиране)

## Slide 3: Управление на човешките ресурси
Управлението на човешките ресурси включва процесите, които осигуряват най- ефективното използване на хората, участващи в проекта. То обхваща всички заинтересовани страни – донори/спонсори, клиенти, партньори, индивидуални изпълнители и др.
Състои се от:
  Организационно планиране — идентифициране, документиране и определяне на роли, отговорности и канали за отчитане;
  Набиране на персонал — осигуряване на необходимите човешки ресурси и включването им в работата по проекта;
  Развитие на екипа — развиване на индивидуални и групови умения, с цел подобряване на изпълнението.

## Slide 4: Персонал
В даден софтуерен проект обикновено има следните групи персонал, ангажиран в управлението и реализацията на проекта:
Старши мениджъри - дефинират бизнес задачите, те често имат значимо влияние върху проекта;
Мениджъри на проекта (Project managers) - планират, мотивират, организират и контролират програмистите, които правят софтуера;
Програмисти (разработчици) - доставят уменията, необходими за създаването на продукта или приложението;
Клиенти (поръчители) - специфицират изискванията за софтуера;
Крайни потребители - използват продукта.

## Slide 5: Мениджър на проекта
Характеристики на ръководителя на екипа:
  Мотивиран;
  Организатор;
  Идеен и новатор.
  Отличителни характеристики:
  Трябва да умее да решава проблемите;
  Да е ръководна личност;
  Да поема премерени рискове;
  Да има влияние в екипа.

## Slide 6: Екип на проекта
Най-добрата структура на екипа зависи от:
  стила на управление в съответната организация;
  броя на хората в екипа;
  нивото на техните умения.
Предлагат се три основни организации на екипа:
  Демократично децентрализиран (DD);
  Децентрализиран контрол (CD);
  Централизиран контрол (CC).

## Slide 7: Структура на екипа на проекта
Има седем проектни характеристики, които трябва да се обмислят, когато се планира структурата на софтуерния екип:
  трудността на проблема, който трябва да бъде решен;
  размера на резултантната програма(и) в редове код или функционални точки;
  времето, през което екипа ще работи заедно;
  степента, до която проблема може да бъде разделен в отделни модули;
  изискванията за качество и надеждност на системата;
  неизменяемост на датата на доставка;
  степента на комуникация, изискана за проекта.

## Slide 8: Комуникация в екипа на проекта
Комуникационни механизми:
Формални (официални) – написани документи, срещи и други сравнително не-интерактивни и общи комуникационни канали.
Неформални (неофициални) – членовете на екипа си разпространяват идеи, молят за помощ, когато възникне проблем и си комуникират един с друг всекидневно.

## Slide 9: Комуникация в екипа на проекта
Формален обективен подход – включва документация, source код, технически записки, проектни milestones, разписания и средства за контролиране на проекта, изисквания за промени и свързана с тях документация, доклади за проследяване на грешки и съхранени данни. Формални вътрешно-персонални процедури – фокусират се върху дейностите прилагани върху софтуерния продукт за осигуряване на качеството му. Това включва срещи за проверка на статуса и проверка на проекта и кода. Неформални вътрешно-персонални процедури – включват групови срещи за разпространяване на информация и решаване на проблеми.
Електронна комуникация – включва e-mail, електронни бюлетини и видеоконферентни системи.
Вътрешно-персонална мрежа – неформална дискусия с членовете на екипа и тези извън проекта, които могат да имат опит или усет, че могат да помогнат на екипа.

## Slide 10: Управление на комуникацията
Процесите по управление на комуникациите осигуряват навременното и адекватно генериране, събиране, разпространение, съхранение и унищожаване на информацията по проекта.
Те осъществяват критичната за успеха връзка между хора, идеи и данни. Всеки участник в проекта трябва да е готов да изпраща и приема комуникации и трябва да разбира как каналът на комуникация, в която участва, се отразява на целия проект.
Планиране на комуникациите - определяне на нуждите на заинтересованите страни от информация и комуникации: кой от каква информация се нуждае, как ще я получи и от кого.
Нуждата от предоставяне на информация за проекта е общовалидна, но информационните нужди и методите на разпространение са различни за всеки проект. Идентифицирането на нуждата от информация и разпространяването ѝ по подходящ начин е важен фактор за успех на проекта.

## Slide 11: Управление на комуникацията (процеси)
Разпространение на информацията – това е своевременното достигане на информацията до заинтересованите страни. Включва прилагането на Плана за комуникация и откликването на неочаквани искания на информация.
Отчитане на изпълнението - събиране и разпространение на данни за изпълнението, показателни за използването на ресурсите за постигане на целите на проекта. Този процес включва:
  Отчитане на състоянието — описва докъде е стигнал проектът в дадения момент;
  Отчитане на напредъка — описва какво е постигнал екипът по проекта;
  Прогнозиране — предполага бъдещото състояние и напредък по проекта;
  Отчитане на изпълнението - данни за обхвата, графика, разходите и качеството.

## Slide 12: Литература (обща към всички лекции)
Project Management Institute, A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide)–Sixth Edition, 2017.
Adolfo Villafiorita, Introduction to Software Project Management, Auerbach Publications, 2014.
Anna P. Murray, The Complete Software Project Manager, 1st Edition, Wiley, 2016.
Robert K. Wysocki, Effective Project Management: Traditional, Agile, Extreme, 7th Edition, Wiley, 2013.
Bob Hughes, Mike Cotterell, Software Project Management, 5th edition, McGraw-Hill Education, 2009.
Per Kroll, Philippe Kruchten, Grady Booch, The Rational Unified Process Made Easy, Addison-Wesley, 2003.
Walker Royce, Software Project Management: A Unified Framework, Addison-Wesley, 1998.
Ръководство за MS Project 2013 - https://www.tutorialspoint.com/ms_project/index.htm